## Slide 1
本週進度簡報
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform
LLM 資源判斷（CPU / Memory / Node 數量）功能開發與評估

## Slide 2
本週目標：教授要求回顧
• LLM 從自然語言 prompt 判斷：
‣ 需要多少個 pod
‣ 需要多少個 node
‣ 每個 pod 需要多少資源（CPU core、記憶體）
• 評估要求：
‣ 需自行定義並套用評估指標，衡量 fine-tuned 模型的準確度
• 核心問題：現有系統只做到 pods / memory，CPU 完全沒有被抽取，
• Node 數量從未存在於系統任何一層
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
2

## Slide 3
翻譯層（自然語言 → JSON）擴充
• 現有翻譯層：llama_client.py 將自然語言解析為 JSON（pods / image / app_name / port / memory）
• 本週新增：
‣ JSON schema 加入 cpu、node_count 兩個新欄位（core/config.py SYSTEM_PROMPT）
‣ llama_client.py 的 JSON 正則解析 + 自然語言備援解析，都比照既有 memory 欄位的作法新增抽取邏輯
‣ web_demo.py 的手動輸入清洗層（_sanitize_deploy_payload）原本會把 cpu 欄位過濾掉，一併修正
• 新增 Node 數量換算層：agents/cost_agent.py::estimate_node_count()
‣ 依 CPU / 記憶體用量與單一 node 容量，用 bin-packing 公式算出至少需要幾個 node
‣ 作為 LLM 未直接判斷時的規則式備援（5/5 驗證案例全數正確）
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
3

## Slide 4
真正 Fine-tuning 歷程
• 第一階段：Prompt-only（不重新訓練）
‣ 先驗證便宜做法：只改 system prompt schema，讓既有模型自己學會輸出 cpu
‣ 結果：cpu 準確率 95%，證明不需要立即重訓練
• 第二階段：使用者要求嚴格符合教授字面要求 → 真正重新訓練 LoRA
‣ 擴充 generate_finetune_data.py 訓練資料生成管線，加入 cpu / node_count 標籤
‣ 修復訓練環境 3 個函式庫版本相容性問題（HF_HOME 快取路徑、trl SFTConfig API、bf16 精度）
‣ 多輪迭代：發現 node_count 訓練標籤嚴重失衡（60% 答案都是1）→ 重新設計資料分布
‣ 導入 Chain-of-Thought 訓練格式（輸出包含中間計算步驟，不是直接硬記答案）
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
4

## Slide 5
評估結果（100 筆測試案例，中英文各半）
欄位 | 訓練前 | Fine-tune 後
Pods 數量 | 98.8% | 100%
Image | 98.8% | 100%
Port | 100% | 100%
Memory | 100% | 100%
CPU | 95%（prompt-only） | 100%
Node 數量 | — | 60%
整體完全命中率 | 98.8% | 92.0%
• Node 數量規則計算備援層（estimate_node_count）：獨立驗證 5/5 全數正確
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
5

## Slide 6
採用的評估指標
• 欄位級準確率（Field-level Accuracy）：每個欄位（pods/image/port/memory/cpu/node_count）分別計算
• 數值誤差（MAE）：pods 等數值型欄位的平均絕對誤差
• Schema 有效率：LLM 輸出是否為合法可解析的 JSON
• 整體完全命中率（Exact Match）：所有欄位全對的比例
• Node 數量獨立驗證：規則計算函式（非 LLM）另外用已知輸入輸出組合驗證邏輯正確性，
‣ 跟 LLM 準確度分開報告，避免混淆「工具本身對不對」與「模型會不會用」
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
6

## Slide 7
已知限制與根因分析
• Node 數量準確率卡在 60%，已嘗試但無效的方案：
‣ 訓練資料重新平衡分布（15% → 35%）
‣ Chain-of-Thought 訓練格式（35% → 60%）
‣ 加大訓練樣本量 4 倍 + 延長訓練 epoch（60% → 60%，無變化）
• 結論：這是 8B 規模模型做「多步驟算術推理」的能力上限，不是資料量問題
• 架構層面的正確做法（已具備但未強制使用）：
‣ 讓 LLM 只負責抽取參數（100% 準確），把除法計算完全交給規則函式
‣ Node 數量的正確用法應該是 tool-use 架構，而非要求 LLM 自己隱式計算
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
7

## Slide 8
K8s 叢集連線問題排查
• 問題：網頁部署卡在「kubectl dry-run failed」，無法完成實際部署驗證
• 根因排查：
‣ 開發機的 kubeconfig 指向的 K8s API port 是舊/過期資訊，實際叢集運行在另一台個人電腦的 Docker Desktop 上
‣ 透過 SSH reverse tunnel 把個人電腦的 K8s API port 轉發進開發機
‣ 重新匯入正確的叢集憑證（certificate-authority / client-cert / client-key）到開發機 kubeconfig
• 結果：kubectl get nodes 成功回傳 2 個 Ready 節點，K8s 連線恢復正常
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
8

## Slide 9
部署管線 Bug 修復
• 測試實際部署時發現：CPU 沒有真的套用到叢集裡的 pod（仍是寫死的 100m/500m）
• 根因：web_demo.py 的 k8s_deploy() 函式簽名完全沒有 cpu 參數，
• 只有 gitops/manifest_writer.py 那條寫檔路徑接上了 cpu，實際呼叫 kubectl 部署的路徑被遺漏
• 修復範圍：
‣ web_demo.py::k8s_deploy() 新增 cpu 參數並正確套用
‣ web_demo.py::_build_agent_manifest() 同步修正
‣ guardian/dry_run.py 的驗證 manifest 一併補上，確保驗證與實際部署邏輯一致
• 已驗證：重新部署測試，pod 的 CPU requests/limits 正確反映使用者指定的數值
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
9

## Slide 10
下一步待辦
• App name 抽取偶發失敗（例如「web-frontend」被誤判為通用「auto-app」），待進一步排查
• 確認 Node 數量功能是否要改為 tool-use 架構（LLM 抽取 + 規則計算），
‣ 以取代目前準確率有限的直接推理方式
• 訓練資料多樣性問題：目前訓練資料為模板排列組合生成，句型多樣性有限
‣ 已規劃改寫/擴增（paraphrase augmentation）方向，尚未實作
• 跟教授確認：「LLM 判斷 node 數量」的字面要求，能否接受「LLM 抽取 + 規則計算」的架構設計
Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform | 本週進度報告
10