畢業專題報告

Capstone Project Report

基於大型語言模型之零接觸 Kubernetes 服務部署平台

LLM-based Zero-Touch Kubernetes Service Deployment Platform

報告日期：2026 年 3 月

專題期間：2025 年 6 月 ~ 2026 年 3 月（持續進行中）

目錄

目錄	1

一、專題概述	1

1.1 專題名稱	1

1.2 研究動機	1

1.3 專題目標	1

二、技術背景	1

2.1 Kubernetes（K8s）	1

2.2 YAML 設定檔	1

2.3 大型語言模型（LLM）	1

2.4 LoRA 微調技術	1

2.5 RESTful API	1

三、執行過程與階段成果	1

3.1 Phase 1：基礎學習期（2025/06 ~ 2025/07 初）	1

3.1.1 K8s 基礎研究（2025/06/16）	1

3.1.2 首次建立 K8s 環境（2025/06/30）	1

3.1.3 建立雙節點叢集與 Pod 部署（2025/07/09）	1

3.2 Phase 2：自動化開發期（2025/07 ~ 2025/08）	1

3.2.1 YAML 深入學習（2025/07/16）	1

3.2.2 LM Studio 與 YAML 產生（2025/07/23）	1

3.2.3 Python 自動化部署（2025/08/06 ~ 08/26）	1

3.3 Phase 3：LLM 整合期（2025/08 ~ 2025/10）	1

3.3.1 Zero-Touch 自動化部署（2025/08/13 ~ 08/21）	1

3.3.2 本地化模型評估（2025/08/27 ~ 09/10）	1

3.3.3 API 基礎學習與整合（2025/09/25 ~ 10/19）	1

3.4 Phase 4：微調與訓練期（2025/11 ~ 2025/12）	1

3.4.1 訓練資料自動產生（2025/11/04）	1

3.4.2 資料清洗機制（clean_dataset.py）	1

3.4.3 Prompt 設計與目標用戶分析（2025/11/25 ~ 11/27）	1

3.4.4 進度審查（2025/12/24）	1

3.5 Phase 5：系統架構完善期（2026/01 ~ 至今）	1

3.5.1 LoRA 微調實作（2026/01/05）	1

3.5.2 LLM 推理模組與 JSON 修復機制（llama_client.py）	1

3.5.3 人工標註回退機制	1

3.5.4 量化評估系統（eval_model.py）	1

3.5.5 系統架構設計（2026/01/28）	1

3.5.6 LLM Orchestrator 整合（2026/02/04 ~ 至今）	1

四、系統架構總覽	1

4.1 Phase 1：零接觸執行（Zero-Touch Orchestration）	1

4.2 Phase 2：持續進化循環（Continual Learning Loop）	1

4.3 DLC 核心組件	1

4.4 系統檔案架構	1

五、目前進度與後續規劃	1

5.1 目前進度	1

5.2 後續規劃	1

六、專題里程碑圖	1

一、專題概述

1.1 專題名稱

基於大型語言模型（LLM）的自我進化 Kubernetes 零接觸編排系統（Self-Evolving Zero-Touch Kubernetes Orchestrator Using LLM）。

1.2 研究動機

隨著雲端原生技術的蓬勃發展，Kubernetes（K8s）已成為容器編排的業界標準。然而，傳統的 K8s 部署流程需要工程師手動撰寫複雜的 YAML 設定檔，這對初學者和非技術人員形成了極高的進入門檻。本專題旨在探索如何結合大型語言模型（LLM）與 Kubernetes，實現「零接觸」的自動化部署——使用者僅需以自然語言描述需求，系統即可自動完成從意圖解析到叢集部署的完整流程，並透過持續學習機制不斷提升解析精準度。

1.3 專題目標

- 建立本地端 Kubernetes 叢集環境，熟悉容器編排的核心概念與操作流程。

- 整合本地端大型語言模型（Llama 3.1-8B-Instruct），實現自然語言到 K8s 部署參數的自動轉換。

- 開發 Python 自動化腳本，達成零接觸（Zero-Touch）的 Pod 部署與狀態監控。

- 實作 LoRA 微調機制，使模型能從成功部署案例中持續學習並自我進化。

- 建立完整的資料管線：自動訓練資料產生（600 筆）、資料清洗、模型評估（20 題量化測試）。

- 設計完整的系統架構，涵蓋意圖解析、自動執行、反饋驗證與持續進化四大模組。

二、技術背景

2.1 Kubernetes（K8s）

Kubernetes 是一個開源的容器編排平台，用於自動化容器應用程式的部署、擴展與管理。核心概念包含：Pod（最小部署單位）、Node（運算節點）、Cluster（叢集）、Deployment（部署資源）、Service（服務暴露）等。本專題使用 Minikube、Kind 及 Docker Desktop 作為本地端 K8s 環境。

2.2 YAML 設定檔

YAML（YAML Ain't Markup Language）是 Kubernetes 中用於定義資源的主要格式，涵蓋 apiVersion、kind、metadata、spec 等關鍵欄位。撰寫正確的 YAML 檔是 K8s 部署的核心步驟。

2.3 大型語言模型（LLM）

本專題最終採用 Meta Llama 3.1-8B-Instruct 作為核心推理模型，透過 LM Studio 進行本地部署。在開發過程中亦評估了 Qwen-3B-Instruct 與 Gemma3 等模型。透過 Prompt Engineering 技術引導模型將自然語言指令轉換為結構化的 JSON 輸出，再由 Python 腳本自動執行部署。模型使用 4-bit NF4 量化（BitsAndBytes）以降低顯存需求，使其可在消費級 GPU 上運行。

2.4 LoRA 微調技術

LoRA（Low-Rank Adaptation）是一種輕量化的模型微調方法，僅更新部分權重矩陣即可使模型適應特定領域任務。本專題以 rank=16、alpha=32、dropout=0.05 的設定，針對 Llama 3.1 模型的 q_proj、k_proj、v_proj、o_proj、gate_proj、up_proj、down_proj 共 7 個目標模組進行微調，使其更精確地解析 Kubernetes 部署意圖。訓練採用 FP16 混合精度、梯度累積（gradient accumulation = 8）與餘弦學習率排程。

2.5 RESTful API

RESTful API 是一種遵循 REST 架構風格的應用程式介面，本專題學習了其基本概念（Client-Server 架構、無狀態通訊、統一介面等），並以 MDSL 語法描述 K8s 相關的 API 端點設計。

三、執行過程與階段成果

3.1 Phase 1：基礎學習期（2025/06 ~ 2025/07 初）

本階段為專題的起步階段，主要目標是建立 Kubernetes 的基礎知識與實作能力。

3.1.1 K8s 基礎研究（2025/06/16）

深入研究 Kubernetes 的核心概念，包含容器（Container）與 Docker 的基本原理、Pod / Node / Cluster 的階層架構，以及 Deployment、Service、ReplicaSet、StatefulSet 等資源類型的功能與用途。理解了 K8s 的自動部署、自動恢復、負載均衡、自動擴展與滾動更新等核心能力。

3.1.2 首次建立 K8s 環境（2025/06/30）

團隊成員分別使用不同的方式建立本地端 K8s 環境。包括透過 Chocolatey 安裝 VirtualBox + Minikube + kubectl、使用 WSL + Docker Desktop + Kind、以及 Docker Desktop 直接整合等多種方案。每位成員成功完成了環境架設並驗證叢集狀態。

3.1.3 建立雙節點叢集與 Pod 部署（2025/07/09）

成功建立包含控制平面（control-plane）與工作節點（worker node）的雙節點叢集，並透過手動撰寫 YAML 設定檔將 Nginx Pod 部署至指定節點。使用 nodeSelector 控制 Pod 的調度位置，驗證了多節點環境下的資源分配機制。

3.2 Phase 2：自動化開發期（2025/07 ~ 2025/08）

此階段開始探索如何將手動流程自動化，並初步引入 LLM 作為 YAML 產生工具。

3.2.1 YAML 深入學習（2025/07/16）

系統性地學習 YAML 語法與 K8s 資源定義的各個欄位，包含 apiVersion、kind、metadata、spec、replicas、selector、template、nodeSelector、containers 等。理解了 Deployment 設定檔的完整結構及其在叢集中的作用。

3.2.2 LM Studio 與 YAML 產生（2025/07/23）

首次使用 LM Studio 載入 Llama 3.2 模型，嘗試透過 Prompt Engineering 引導模型產生 Kubernetes YAML 設定檔。驗證了 LLM 在自動生成部署設定方面的可行性。

3.2.3 Python 自動化部署（2025/08/06 ~ 08/26）

開發 Python 腳本實現自動化部署流程。使用 Kubernetes 官方 Python API 讀取 YAML 設定檔，自動建立或更新 Pod。實現了冪等性（Idempotence）機制——當資源已存在時自動執行 replace 更新而非重複建立。同時開發了 Pod 狀態查詢腳本，可直接在 Python 中讀取叢集中 Pod 的名稱、命名空間、狀態、節點、IP 位址等資訊。

3.3 Phase 3：LLM 整合期（2025/08 ~ 2025/10）

本階段將 LLM 深度整合至 Kubernetes 部署流程中，建立零接觸自動化部署的核心管道。

3.3.1 Zero-Touch 自動化部署（2025/08/13 ~ 08/21）

將 LLM 產生 YAML 與 Python 自動部署整合為一條完整的管道。使用者輸入自然語言指令（如「deploy 3 pods」），系統自動透過 Llama 模型解析意圖、產生結構化 JSON、調用 K8s API 部署，並監控 Pod 狀態直到所有 Pod 進入 Running 狀態。此即「零接觸」部署概念的初步實現。

3.3.2 本地化模型評估（2025/08/27 ~ 09/10）

先後嘗試了 Qwen 模型的本地化部署（2025/08/27）與 Gemma3 模型的評估（2025/09/10），比較不同模型在 K8s 意圖解析任務上的表現。經過多輪實驗，最終選定 Llama 3.1-8B-Instruct 作為主要推理模型，因其在中英文指令理解、JSON 結構化輸出穩定性方面表現最佳。

3.3.3 API 基礎學習與整合（2025/09/25 ~ 10/19）

系統性學習 RESTful API 的基本概念，包含 Client-Server 架構、無狀態通訊、HTTP 方法對應（GET/POST/PUT/DELETE）等，並以 MDSL 語法設計了 K8s 服務 API 的端點規格。於 2025/09/26 參加 ICPS 會議交流研究進展。隨後將 Local API 整合至零接觸 K8s 系統中，完善了系統的介面層。

3.4 Phase 4：微調與訓練期（2025/11 ~ 2025/12）

此階段聚焦於訓練資料的大規模產生、資料清洗，以及建立模型自我學習的閉環機制。

3.4.1 訓練資料自動產生（2025/11/04）

開發了 generate_finetune_data.py 腳本，可自動產生 600 筆高品質、多樣化的訓練資料。涵蓋 20 種容器映像檔（nginx、redis、postgres、node、python 等）、20 種應用名稱、12 種通訊埠，以及 5 種記憶體規格。訓練資料包含 6 大類別：英文基本指令（150 筆）、中文基本指令（150 筆）、含 port 的英文指令（75 筆）、含 port 的中文指令（75 筆）、含 memory 的英文指令（75 筆）、含 memory 的中文指令（75 筆），共使用 50 種不同的指令模板確保語言多樣性。

3.4.2 資料清洗機制（clean_dataset.py）

開發了資料清洗腳本 clean_dataset.py，在訓練前自動驗證每筆資料的品質。檢查項目包含：必要欄位（input、output）是否完整、output 是否包含 error 欄位、pods 是否為 1~100 的合法整數、input 是否為純數字或空白、port 是否為合法埠號（1~65535）、memory 格式是否正確（如 256Mi、2Gi）。清洗前自動備份原始檔案，並輸出詳細的刪除原因報告。

3.4.3 Prompt 設計與目標用戶分析（2025/11/25 ~ 11/27）

分析了三類目標用戶群體的需求特性：（1）初學者/新手用戶——需要簡單明瞭的操作引導；（2）資深工程師——偏好精確的技術資訊與低層級細節；（3）利害關係人/高階需求提供者——關注整體成果與可用性。設計了統一的 System Prompt，要求模型僅輸出合法 JSON，定義必要欄位（pods、image、app_name）與選填欄位（port、memory），並提供範例格式。

3.4.4 進度審查（2025/12/24）

於學期末進行專題進度總結與審查，回顧自 2025 年 6 月至今的所有成果，確認各階段目標的達成狀況，並規劃下學期的工作重點。

3.5 Phase 5：系統架構完善期（2026/01 ~ 至今）

本階段為系統的核心建設期，完成了 LoRA 微調實作、多策略 JSON 修復、量化評估系統與 LLM Orchestrator 的完整整合。

3.5.1 LoRA 微調實作（2026/01/05）

完成了基於 Llama 3.1-8B-Instruct 的 LoRA 微調流程（train_local.py）。訓練配置採用 4-bit NF4 量化載入基礎模型，LoRA rank=16、alpha=32，目標模組涵蓋 Transformer 架構中的 7 個關鍵投影層（q_proj、k_proj、v_proj、o_proj、gate_proj、up_proj、down_proj）。訓練使用 FP16 混合精度、梯度累積步數 8（有效 batch size = 8）、學習率 2e-4 搭配餘弦排程與 warmup，共訓練 5 個 epoch。訓練完成後自動執行 5 題快速驗證，確認模型輸出品質。

3.5.2 LLM 推理模組與 JSON 修復機制（llama_client.py）

開發了完整的 LLM 推理模組，核心為 ask_llama() 函式。模型載入時自動偵測是否存在 LoRA 微調權重（llama3_k8s_lora_results 目錄），若存在則自動合併至基礎模型。推理流程使用 temperature=0.3、top_p=0.9、repetition_penalty=1.2 等參數控制生成品質。

針對 LLM 輸出的不穩定性，設計了四層 JSON 修復策略：（1）直接 json.loads 解析；（2）透過自製的括號匹配演算法擷取第一個完整 {} 區塊；（3）呼叫 json_repair 第三方函式庫進行修復；（4）使用正規表達式（Regex）逐欄位手動萃取（pods、image、app_name、port、memory）。此外，針對模型常見的 null 值輸出問題，實作了 null 值替換與過濾機制，確保輸出的 JSON 不含無效欄位。

3.5.3 人工標註回退機制

在主程式 0_touch_generate_pods.py 中實作了 AI 失敗時的人工標註回退機制。當 ask_llama() 的解析結果未通過驗證（如 pods 值為空、超出範圍或包含 error 欄位）時，系統自動切換至人工標註模式，引導使用者手動輸入正確的 Pod 數量。無論是 AI 成功解析或人工標註，最終結果都會透過 save_gold_sample() 函式存入訓練資料集，確保每次互動都能貢獻高品質的訓練資料。

3.5.4 量化評估系統（eval_model.py）

開發了包含 20 個測試案例的量化評估系統，涵蓋五大測試類別：基本英文指令（5 題）、基本中文指令（5 題）、含 port 指令（5 題）、含 memory 指令（5 題），每題皆定義明確的期望輸出欄位。評估採用逐欄位比對策略，分別統計 pods、image、app_name、port、memory 各欄位的準確率，並以進度條視覺化呈現。評估結果自動儲存為 eval_report.json，包含整體準確率、各欄位準確率與每題的詳細比對結果。

3.5.5 系統架構設計（2026/01/28）

設計了完整的系統架構——「自我進化 K8s 編排器」（Self-Evolving K8s Orchestrator），其核心為 DLC（Domain Logic Component），包含三個子組件：（1）Context Retriever（狀態感測器）——透過 K8s Python SDK 即時感知叢集資源狀態；（2）Generator（生成器）——以 Llama 3.1-8B + LoRA 驅動的意圖解析引擎；（3）Reflector（驗證器）——部署後監控 Pod 狀態，觸發自我修正機制。系統分為兩個主要階段：Phase 1 零接觸執行（Zero-Touch Orchestration）與 Phase 2 持續進化循環（Continual Learning Loop）。

3.5.6 LLM Orchestrator 整合（2026/02/04 ~ 至今）

完成 Llama 3.1-8B-Instruct + LoRA 的完整 LLM Orchestrator 整合。最終系統包含以下核心檔案與功能：

- 0_touch_generate_pods.py — 主程式：叢集重置、AI 意圖解析、JSON 驗證、K8s 物件建構（Deployment + Service）、自動部署、Pod 狀態監控、人工標註回退。

- llama_client.py — LLM 推理模組：模型載入（含 LoRA 自動合併）、ask_llama() 推理介面、四層 JSON 修復策略、欄位驗證、save_gold_sample() 訓練資料收集。

- generate_finetune_data.py — 訓練資料產生器：600 筆多樣化資料、50 種指令模板、中英文 + port + memory 全覆蓋。

- train_local.py — LoRA 微調訓練：4-bit NF4 量化、r=16/α=32、7 目標模組、動態步數計算、訓練後快速驗證。

- clean_dataset.py — 資料清洗：6 項驗證規則、自動備份、詳細刪除報告。

- eval_model.py — 量化評估：20 題測試、逐欄位準確率統計、JSON 報告輸出。

四、系統架構總覽

本系統的完整架構分為兩大運作階段：

4.1 Phase 1：零接觸執行（Zero-Touch Orchestration）

使用者輸入自然語言意圖 → LLM Orchestrator（Llama 3.1-8B + LoRA）透過 ask_llama() 解析意圖，輸出結構化 JSON → 若解析失敗則進入人工標註模式 → 0_touch_generate_pods.py 透過 build_deploy() 與 build_svc() 建構 K8s 物件 → 調用 Kubernetes Python SDK 自動部署 → wait_ready() 監控 Pod 就緒狀態 → 成功後記錄至訓練資料集。

4.2 Phase 2：持續進化循環（Continual Learning Loop）

save_gold_sample() 將成功的部署樣本自動記錄至 finetune_samples.jsonl → clean_dataset.py 清洗無效資料 → generate_finetune_data.py 可補充擴增訓練資料 → train_local.py 執行 LoRA 增量微調 → 更新後的 Adapter 權重儲存至 llama3_k8s_lora_results → llama_client.py 在下次啟動時自動偵測並載入新權重 → eval_model.py 量化評估微調效果 → 完成自我進化循環。

4.3 DLC 核心組件

| 組件名稱 | 功能描述 | 技術實作 |
| --- | --- | --- |
| Context Retriever (狀態感測器) | 即時感知 K8s 叢集的資源狀態（CPU、記憶體、節點可用性），確保部署指令基於實際環境約束。 | Kubernetes Python SDK (CoreV1Api + AppsV1Api) |
| Generator (生成器) | 接收自然語言意圖，產生符合 build_deploy / build_svc 所需的結構化 JSON（pods, image, app_name, port, memory）。含四層 JSON 修復策略。 | Llama 3.1-8B-Instruct + LoRA Adapter (r=16, α=32) + 4-bit NF4 量化 |
| Reflector (驗證器) | 部署後透過 wait_ready() 監控 Pod 狀態；若失敗則觸發人工標註回退；僅將驗證成功的部署路徑記錄至訓練資料集。 | wait_ready() + _is_ai_success() + save_gold_sample() |

4.4 系統檔案架構

| 檔案名稱 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 0_touch_generate_pods.py | 主程式：自然語言 → AI 解析 → K8s 部署 → 狀態監控 |
| llama_client.py | LLM 推理模組：模型載入、ask_llama()、JSON 修復、訓練資料收集 |
| generate_finetune_data.py | 訓練資料產生器：600 筆、50 模板、中英文 + port + memory |
| train_local.py | LoRA 微調訓練：4-bit 量化、r=16/α=32、7 模組、5 epochs |
| clean_dataset.py | 資料清洗：6 項驗證規則、自動備份、刪除報告 |
| eval_model.py | 量化評估：20 題測試、逐欄位準確率、JSON 報告 |
| finetune_samples.jsonl | 訓練資料集（自動累積 + 手動擴增） |
| llama3_k8s_lora_results/ | LoRA 微調後的 Adapter 權重與 Tokenizer |

五、目前進度與後續規劃

5.1 目前進度

截至 2026 年 3 月，本專題已完成以下主要工作：

- Kubernetes 基礎知識學習與多種本地環境架設（Minikube、Kind、Docker Desktop）。

- YAML 設定檔的完整理解與手動部署實作。

- LM Studio + Llama 模型的本地化部署與 Prompt Engineering 設計。

- Python 自動化部署腳本開發，含冪等性機制（create / replace 自動判斷）。

- Zero-Touch 自動化部署管道建立（自然語言 → JSON → K8s 部署 → 狀態監控）。

- RESTful API 學習與 Local API 整合。

- 訓練資料自動產生系統（600 筆，涵蓋 50 種模板、中英文、port、memory）。

- 資料清洗管線（6 項驗證規則、自動備份）。

- LoRA 微調完整流程實作（Llama 3.1-8B、r=16/α=32、7 目標模組、4-bit 量化）。

- 四層 JSON 修復策略與 null 值處理機制。

- 人工標註回退機制（AI 失敗時自動切換，仍收集訓練資料）。

- 量化評估系統（20 題測試、逐欄位準確率統計）。

- 系統架構設計完成（DLC：Context Retriever + Generator + Reflector）。

- LLM Orchestrator 整合完成，系統可端到端運行。

目前專題位於里程碑圖中 Phase 5「系統架構完善期」的最後階段，系統核心功能已全部完成，正在進行整體測試、效能優化與論文撰寫準備。

5.2 後續規劃

- 持續擴充訓練資料集，提升模型在邊界案例（edge cases）下的解析精準度。

- 執行 eval_model.py 完整評估，取得量化準確率數據並分析各欄位的弱點。

- 完善 Reflector 的自我修正機制，增加對 ImagePullBackOff 等更多錯誤類型的自動處理。

- 進行系統整體效能評估與壓力測試。

- 撰寫專題論文並準備口頭報告。

六、專題里程碑圖

下圖為本專題自 2025 年 6 月至今的完整里程碑圖，紅色標記為目前進度所在位置（Phase 5：系統架構完善期 — LLM Orchestrator 整合完成）。

目前進度位置：Phase 5 — 系統架構完善期，已完成 LLM Orchestrator 整合（2026/02/04）。系統核心功能已全部建構完成，包含零接觸部署、LoRA 微調自我進化循環、四層 JSON 修復、人工標註回退、量化評估系統等。目前正在進行整體測試、效能優化與論文撰寫準備。